|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos logrado cumplir con el 100% de las actividades planificadas para la Fase 2 dentro de los plazos establecidos en la planificación original. - Factores Facilitadores: - La adopción de una arquitectura web modular basada en componentes con React y Tailwind CSS facilitó acelerar la implementación del diseño "cozy" (#FAF7F2 / #FAF0F2) y la reestructuración del Footer. Asimismo, la integración nativa de Supabase (PostgreSQL) permitió conectar la base de datos para registrar pedidos asíncronos sin necesidad de construir un servidor de backend intermedio complejo. - Factores Dificultadores: - Se presentó un bloqueo técnico inicial durante la sincronización del repositorio local con GitHub debido a que la identidad del usuario global de Git no estaba configurada en el entorno de VS Code (fatal: unable to auto-detect email address). Esto impidió momentáneamente realizar los commits y el git push.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta: Enfrentamos las dificultades aplicando diagnósticos técnicos rigurosos basados en los mensajes de la terminal de comandos y los registros de despliegue en Vercel. - Para resolver el problema de versionamiento en Git, ejecutamos la configuración global de identidad asociando el correo institucional (git config --global user.email "mau.sotop@duocuc.cl" y git config --global user.name "mausotop-duocuc"). Además, para prevenir futuros errores en el pipeline de Integración Continua (CI/CD), establecimos como protocolo validar el estado del repositorio mediante git status y ejecutar compilaciones de prueba locales antes de enviar cambios a la rama principal de GitHub.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? : Evaluamos nuestro trabajo en la Fase 2 como COMPLETAMENTE LOGRADO (100%). - Aspectos Destacados:Destaco la capacidad técnica para integrar exitosamente la interfaz de usuario en React con la base de datos Supabase, la API de WhatsApp y el Panel de Administración. Logre verificar empíricamente el flujo completo de Entrada, Procesamiento y Salida (Caso de Uso CU-01) mediante una transacción real de $57.990 registrada con UUID único (6c9802d8-b7fc-4a03-bf17-a4711ce95746) en la tabla public.transacciones. - Aspectos por Mejorar: - Podríamos optimizar la gestión de variables de entorno locales (.env.local) y aumentar la cobertura de pruebas unitarias automatizadas para los componentes visuales del carrito de compras.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud técnica para las etapas finales se relaciona con la seguridad y el escalamiento del módulo administrativo. - "¿Cuál es la mejor práctica recomendada en Supabase para implementar políticas de seguridad a nivel de filas (RLS - Row Level Security) y autenticación de roles para proteger la vista de 'Admin Pedidos', asegurando que sólo el usuario dueño de la pyme pueda cambiar los estados de los pedidos ('Pendiente', 'Completado', 'Cancelar') sin afectar el tiempo de respuesta de la landing page pública?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Al desarrollar el proyecto de manera individual, he asumido en su totalidad los roles de ingeniería de software (frontend, base de datos, pruebas E2E y despliegue CI/CD). Considero que la carga de trabajo y los tiempos asignados han sido adecuados para cumplir con el avance. De cara a la Fase 3 y entrega final, he definido como nuevas actividades prioritarias a mi cargo: 1) Elaboración del manual de usuario y guía de administración para la pyme, 2) Diseño de pruebas de rendimiento sobre la base de datos Supabase, y 3) Preparación del material visual y soporte para la exposición final."

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? "Al desarrollar el proyecto de forma individual, evalúo mi desempeño personal como altamente satisfactorio (100% de logro) y alineado con los estándares profesionales exigidos por la disciplina informática en Duoc UC. - Aspectos Positivos: Destaco mi autonomía, disciplina y capacidad de autogestión para investigar y resolver problemas técnicos complejos de forma independiente (como la configuración global de identidades en Git y la integración asíncrona con Supabase), manteniendo siempre un alto estándar de calidad en la entrega del software.* - Aspectos a Mejorar: Como aspecto a mejorar en la gestión del trabajo individual, organizaré con mayor holgura los tiempos de revisión documental final para contar con un margen de tiempo dedicado exclusivamente a la verificación ortográfica y de aspectos formales antes de cada entrega."*