Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 del Proyecto APT Entre Cherrys, he completado de manera individual la totalidad de los hitos técnicos de ingeniería de software planificados: - Rediseño UI/UX Tema Cozy: Implementación de la interfaz con React y Tailwind CSS adaptando la paleta cromática #FAF7F2 / #FAF0F2. - Arquitectura del Footer: Reestructuración del pie de página con accesos de navegación, horarios y el enlace restringido Admin Pedidos. - Persistencia en Supabase: Conexión asíncrona a la tabla public.transacciones en Supabase PostgreSQL con asignación de UUID y marcas de tiempo (timestamp). - Caso de Uso CU-01 (Checkout): Integración del flujo completo de compra ($57.990) con doble salida (WhatsApp API y Dashboard de Administración). - Versionamiento y CI/CD: Configuración global de identidad en Git (mau.sotop@duocuc.cl), repositorio GitHub (mausotop-duocuc/EntreCherrys) y despliegue continuo en Vercel. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se requirieron modificaciones a los objetivos iniciales del proyecto. Objetivo Ratificado: Implantar una solución web e-commerce que permita a la pyme Entre Cherrys digitalizar la gestión de catálogo, automatizar la recepción de comprobantes por WhatsApp y controlar las órdenes de compra desde un panel de administración. |
| Metodología | Se aplicó un marco de trabajo ágil (Scrum/Kanban) en iteraciones semanales adaptado al trabajo individual. La metodología incluye la verificación continua en entorno local (npm run build) antes de cada commit a la rama main en GitHub, asegurando compilaciones limpias en el entorno serverless de Vercel. |
| Evidencias de avance | Presento 4 evidencias fotográficas reales que demuestran la trazabilidad del sistema y el resguardo de la calidad disciplinar: - Evidencia 1 (evidencia 1.png): Captura de la tabla public.transacciones en Supabase mostrando el estado inicial (1 registro). - Evidencia 2 (evidencia 2.png): Captura de la base de datos tras confirmar la compra, evidenciando el nuevo registro con UUID 6c9802d8-b7fc-4a03-bf17-a4711ce95746 a nombre de Mauricio Soto por $57.990. - Evidencia 3 (evidencia panel admin.png): Captura del Panel de Administración web renderizando la tarjeta del pedido #6c9802d8... en estado Pendiente. - Evidencia 4 (evidencia wsp.png): Captura de WhatsApp Web cargando el mensaje autogenerado con el detalle del pedido ($57.990). Resguardo de Calidad Disciplinar: Implementación de componentes modulares en React para bajo acoplamiento, diseño de esquema relacional en PostgreSQL (Supabase) con tipos de datos nativos para garantizar integridad referencial, y ejecución de pruebas E2E en el ciclo Entrada-Procesamiento-Salida (IPO). https://lh3.googleusercontent.com/gg/AJWXcNeq_tfkMRKbCDioRFrn-H_7BcGvkztGbduw_myzVnkq1 zHr0jbSFipalmSpUdZAJRKX_Wmw0hJw81DkqixDFo40CW5wqq2QI5EG49bCHrmIx3jh7SaWMpAOHuv4UWbEOqL https://lh3.googleusercontent.com/gg/AJWXcNcyi0f9pNC6HFw4OBEo9iU-QhrHLka1LTuWpK9PcOBpT JZuokDuxM4Ckxy0dDeVKGOS7WZZibAj4qZbxp9-wC4TVKFF6BWmCLOvJszkr3iAM9ZBQg5xSQvF9pmfty3xv4S https://lh3.googleusercontent.com/gg/AJWXcNf_8A9KrbiDZhFSJMkAO_QjTnXFeCxo80THoGPNkBYrQ IzGubw_7rCt_AviTvhnDFjdan7Z_J2sSaz4tLthkNS6ommLhKMJJZjJCu-ewTLGn3aPVB5K7z6ZlEgcuilArg9 i_kJqhaiglFlB1cXdNokPFpIA=s0 https://lh3.googleusercontent.com/gg/AJWXcNeWj8TbdBt8f3kLXFuX8EH1EiV3nacKcgC-js-O9mFYz 0ggzUyO2GC7zcKnbsbLtMsAfkWeLizwMgcajUQtfQUfVCRP0PYM9g8nxa36bgIfqf2aiEGeh839uMrfgPWrfPO 9XY2pAr5jVlX15qwS4QVppiMh9soctCqm3Ihncc1mXLhmc9yGhs3vRe9RiHA_FTP0RscScuCIYv5z_H3nxDfx1 |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar Solución de Software (Comp. 4) | Refinamiento UI/UX y Tema Cozy (#FAF7F2) | React, Tailwind CSS, VS Code | 1 semana | Mauricio Soto | Facilitada por utilidades dinámicas de Tailwind | Completado | Ninguno |
| Integrar Componentes de Software (Comp. 4) | Construcción de Footer y Panel Admin | JSX, Lucide Icons, Smooth Scroll | 1 semana | Mauricio Soto | Reorganización de triggers de navegación | Completado | Traslado de Admin al Footer |
| Construir Modelo de Datos (Comp. 3) | Diseño e Inserción BD Supabase (transacciones) | Supabase PostgreSQL, REST API | 1 semana | Mauricio Soto | Conexión asíncrona mediante cliente SDK JS | Completado | Uso de UUID nativo de PostgreSQL |
| Pruebas de Certificación (Comp. 1) | Pruebas E2E Caso de Uso CU-01 (E-P-S) | Browser DevTools, Supabase, WSP | 1 semana | Mauricio Soto | Verificación exacta de montos ($57.990) | Completado | Incorporación de capturas de trazabilidad |
| Gestionar Proyectos Informáticos (Comp. 2) | Configuración Git/GitHub y CI/CD Vercel | Git, GitHub, Vercel Dashboard | 1 semana | Mauricio Soto | Bloqueo inicial por credenciales de Git | Completado | Configuración global de user.email |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores Facilitadores: La estructura basada en componentes en React y la paleta de Tailwind CSS hicieron posible rediseñar la interfaz al concepto "cozy" (#FAF7F2) de forma ágil. Supabase facilitó la persistencia mediante peticiones HTTP asíncronas sin necesidad de configurar un backend complejo. - Factores Dificultadores: Ocurrió un bloqueo técnico al ejecutar commits en Git por falta de identidad configurada en VS Code (fatal: unable to auto-detect email address). Lo resolví mediante la configuración global: git config --global user.email "mau.sotop@duocuc.cl" y git config --global user.name "mausotop-duocuc".

Actividades ajustadas o eliminadas: Se reubicó el acceso al Panel de Administración. Inicialmente pensado como un botón destacado en la barra de navegación superior, se trasladó al pie de página (Footer) con el enlace 🔒 Admin Pedidos y desplazamiento suave. Este ajuste limpió la navegación principal para enfocarla hacia el cliente final.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No existen actividades retrasadas ni pendientes de inicio para la Fase 2. El 100% de las tareas planificadas se encuentran en estado COMPLETADO. Para mantener este cumplimiento en la entrega final, continuaré ejecutando compilaciones de prueba locales (npm run build) antes de enviar cambios al repositorio en GitHub.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.