# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Mauricio Soto (Desarrollo Individual) | Sección | PTY4614 / APT122 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | : Entre Cherrys — Plataforma Web de Repostería Artesanal & Amigurumis | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | Octubre 2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

70 %

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

85 %

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Configuración e integración de políticas de seguridad Row Level Security (RLS) en Supabase PostgreSQL para restringir la edición del Panel de Administración sin degradar la experiencia de navegación pública del cliente final

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catálogo Digital & Filtros UI Cozy | RQ-01 UI | 15% | 100% | 15,0% | Despliegue Vercel, componentes React/Tailwind (#FAF7F2), navegación catálogo. |
| Carrito de Compras & ModalCheckout | RQ-02 Checkout | 15% | 100% | 15,0% |  |
| Persistencia Transacciones en Supabase | RQ-03 Backend | 20% | 100% | 20,0% |  |
| Notificación/Confirmación WhatsApp API | RQ-04 Integración | 15% | 100% | 15,0% |  |
| Dashboard Admin de Pedidos | RQ-05 Admin | 15% | 100% | 15,0 % |  |
| Autenticación & Políticas RLS Supabase | RQ-06 Seguridad | 10% | 25% | 2,5% |  |
| Manual de Usuario e Instructivo Técnico | RQ-07 Docs | 5% | 50% | 2,5% |  |
| Pruebas de Carga & Rendimiento BD | RQ-08 QA | 5% | 0% | 0% |  |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 5 (80%) | ____ % | Módulos principales del flujo E-P-S completamente operativos en producción. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 2 (15%) | ____ % | Seguridad RLS y documentación técnica de entrega en desarrollo |
| Funcionalidades no iniciadas | 1 (5%) | ____ % | Pruebas de estrés y carga sobre la base de datos Supabase. |
| Avance total reconocido | 85% de 100% | ____ % de 100 % | Porcentaje acumulado real validado con evidencias del sistema. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: ______________________________

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuración de políticas RLS en Supabase transacciones | Mauricio Soto | Consultas de inserción públicas pero edición restringida | 87,5% |
| 2 | Implementación de Supabase Auth para vista PanelAdmin | Mauricio Soto | Login seguro con credenciales para el dueño de la pyme | 90,0% |
| 3 | Optimización UI/UX móvil y touch responsive | Mauricio Soto | Navegación y checkout fluido en teléfonos móviles | 92,5% |
| 4 | Elaboración de manual de usuario e instructivo admin | Mauricio Soto | Documentación PDF guía para administración de la pyme | 95,0% |
| 5 | Pruebas de carga y rendimiento en Supabase REST API | Mauricio Soto | Informe de tiempos de respuesta bajo peticiones concurrentes | 97,5% |
| 6 | Pruebas de integración E2E finales y corrección de bugs | Mauricio Soto | Matriz de pruebas de regresión 100% aprobada | 99,0% |
| 7 | Code Freeze y despliegue de Versión Candidata (RC) | Mauricio Soto | Build final estable alojado en servidor Vercel | 99,5% |
| 8 | Validación final con la pyme, auditoría y liberación v1.0 | Mauricio Soto | Entrega formal del sistema e-commerce Versión 1.0 | 100,0% |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias (RLS, Auth Admin, UI Mobile, Manual) | Incrementos funcionales protegidos y documentados |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales de carga sobre Supabase | Versión integrada con pruebas QA aprobadas |
| Semana 7 | Corrección de errores, refactorización y ajustes de producción | Versión candidata (RC) congelada en Vercel |
| Semana 8 | Validación final con la pyme y cierre de proyecto Capstone | Liberación formal de la Versión 1.0 en producción |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Alcance acotado y viable para desarrollo individual con motor Supabase/React. | Viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Demostrado ritmo constante con 85% de avance alcanzado de manera autónoma. | Viable |
| Dependencias técnicas o externas | Supabase y WhatsApp API operan con endpoints estándar y enlaces directos. | Controladas |
| Tiempo reservado para pruebas | Se reservan 2 semanas exclusivas (Semanas 5 y 6) para pruebas de carga y QA. | Suficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Integración con pasarela de pago online en vivo postergada para la versión 2.0. | Identificadas |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Posible exposición no autorizada de la vista de administración en Supabase | alto | Configurar políticas RLS y Supabase Auth para restringir permisos de UPDATE | Mauricio Soto (Semana 1) |
| Limitaciones de cuota en el tier gratuito de Supabase/Vercel | bajo | Monitorear métricas de peticiones y optimizar llamadas asíncronas | Mauricio Soto (Semana 3) |
| Modificaciones en el formato de redirección de WhatsApp Web API | bajo | Implementar codificación universal encodeURIComponent en parámetros de URL | Mauricio Soto (Semana 2) |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Incremento comprometido: Configuración de políticas RLS en Supabase e integración de Supabase Auth en PanelAdmin | Mauricio Soto | Semana 1 | La tabla public.transacciones solo permite la actualización de estados a usuarios autenticados con rol de administrador. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 85%

Estado general de la planificación:  Viable

Validación:  Representante del equipo Mauricio Soto  Docente guía Reginaldo Salinas